¿Principales Resultados – Como vamos?

Errores y Correcciones FEL octubre 2021 - Facturas no ubicadas en libro FEL: Facturas realizadas por diferencias a los códigos de vendedores. Se envió correo con las acciones a realizar por cada área, se recibió notificación de finalizada la tarea por créditos. Revisar el envío a FEL, Actualmente se va a realizar las modificaciones con respecto a los cambios solicitados de XoMobile.,

- Documentos no ubicados en SAP: Facturas y notas de crédito sin ticket. Se revisó y valido los nombres de clientes en SAP sin poder ubicarlos, no existe ticket de HH. Carmen Ramirez debe anular en FEL

- Variación con libro FEL vrs SAP: Descuento estadístico en SAP: En FEL se están grabando los documentos con descuento sin embargo éste es estadístico en SAP. Se realizaran los cambios solicitados, estos se trabajaran esta semana y se validaran la próxima.

- En SAP agregar serie y preimpreso de FEL: Se actualizaron los documentos serie y numero FEL con el programa ZFIP_FEL_HH, utilizando el documento referencia, únicamente fueron dos documentos. Odoo Casa del Ron - Implementación del Sistema de Facturación Odoo Roble Blanco: Actualmente se realizó la implementación del sistema de facturación para los centros de experiencia de lo cual se trabajaron varias actividades y se agregaron unos centros nuevos resumiendo en las siguientes actividades: - Módulo de Punto de Venta. - Propina automática, algunos centros prefieren que la propina sea manual como en el aeropuerto. - Capacitación y reforzamiento del personal de la Antigua, Zona 10 y Aeropuerto. - Implementación del Kiosko La Estación Zona 10. - Configuración de un nuevo servidor en la nube privada de Linode. - Configuración de los módulos estándar de Odoo versión 12 - Configuración del módulo de factura electrónica conectada a la nube de AWS, utilizando el servicio de Nautilius. - Configuración del equipo de impresión térmica - Pruebas de la operación con el ejecutivo de ventas Yulian. - Salida en productivo del sistema de ventas. - Configuración de los reportes generales - Generación de facturas mediante el módulo de facturación. - Configuración Escenario (Santa Lucía) - Configuración de los módulos estándar de Odoo versión 12 - Configuración del módulo de factura electrónica conectada a la nube de AWS, utilizando el servicio de Nautilius. - Configurar Croquis del pequeño BAR - Configurar precuenta y cuentas - Configuración del equipo de impresión térmica - Pruebas de la operación con el ejecutivo de ventas Yulian. - Salida en productivo del sistema de ventas. - Configuración de los reportes generales - Generación de facturas mediante el módulo de facturación. Desarrollo CPM SmartINV - Se realizaron los cambios solicitados por el negocio basado en la necesidad de cubrir los requerimientos de DIAGEO. - Modificación y corrección del código de barras para las etiquetas manuales, express y automáticas con respecto a la impresión del código de barra. - Operación e ingreso de las etiquetas generadas. - Pruebas registradas con etiquetas de diferentes tipos de operación. - Validación de etiquetas de parte del equipo de Envasado. - Ingreso de etiquetas por parte del equipo de Producto terminado. - Finalización del desarrollo y aceptación por parte del negocio. - Validación de GS1 - Envío de etiquetas al equipo de DIAGEO.

Factores Claves de Éxito

Trabajo en equipo y compromiso de cada área involucrada

| Pendientes y/o Puntos de Atención – Cual es el Status? | Responsable |
| --- | --- |
| Facturas realizadas a vendedores que no se registran en FEL y descuentos estadísticos en SAP que se graban en FEL | Pedro Coyoy |

| Próximos Pasos | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento de proyectos para el Kiosko de Santa Lucía y Miraflores. | Pedro Coyoy | 14-12-2021 |
| Actualizar el centro de descarga SmartINV | Pedro Coyoy | 16-12-2021 |