¿Principales resultados como vamos ?

Seguimiento actividades y principales proyectos que se tienen en curso. 1. Odoo, reportes y estación zona 10. a. Actualmente se encuentran operando todos los 4 centros con el sistema de Odoo Ver. 12 de lo cual se han trabajado las siguientes actividades. i. Reportes y cierres de mes. ii. Facturación electrónica y cierre de mes. iii. Capacitación nuevos usuarios del sistema. iv. Creación y configuración ambiente de pruebas. v. Creación de usuarios. vi. Configuración formato de Excel. vii. Pendiente la configuración del nuevo servidor de Odoo Ver. 12 en un perfil propio de licorera, estoy a la espera de la creación de la cuenta de parte de Pablo Reyes. viii. Configuración del escenario para la estación Zona 10, con los módulos nuevos. 2. Modificación y errores de FEL a. Descuentos pronto pago, no se han realizado las pruebas de los cambios y las modificaciones realizadas. b. Completar la estructura de datos de los documentos en contingencia, que se están generando. c. Revisar la generación de las facturas por faltantes ya que se están tomando en cajas cuando muchas veces se generan faltantes de unidades. d. Modificar el parámetro de la tabla param_gem para dejar dinámico el parámetro del 75% para las notas de crédito. 3. Trazabilidad a. Ya se realizaron las modificaciones de la etiqueta, pero al momento de imprimir no esta impresa de forma completa en el papel de 4X6. b. Modificación en la lectura del código SSCC i. Modificación en las etiquetas automáticas ii. Modificación en las etiquetas Express iii. Modificación en las etiquetas manuales. c. Se realizaron las primeras pruebas y hay que hacer algunos ajustes ya que cambio el tamaño de la última barra. d. Diseñar nuevamente la etiqueta con las barras mas ajustadas, respetando los parámetros de GS1 que tiene un tamaño de ancho y alto en el diseño de esta, para poder ser valida a nivel del estándar. 4. Trazabilidad y requerimientos. a. Se realizo una documentación general del proyecto de trazabilidad que fue enviada y compartida con Felipe Gonzales, con todos los accesos necesarios para empezar a visualizar el proyecto - Se le apoyo al equipo de casa Botrán para validar el tema de las pipas y sus procesos en succionados y llenados. - Se les brindo los accesos para descargar el nuevo instalador, así mismo se les compartió un archivo con todos los parámetros para configurar las nuevas HH Honeywell Se creo un nuevo centro de descarga para los instaladores y complementos del equipo.

Factores Claves de Éxito

Trabajo en equipo y compromiso de cada área involucrada

Completar las actividades en el tiempo solicitado.

Pendientes y/o Puntos de Atención – Cual es el Status? Responsable

Capacitación de facturación manual, Andrea, Guillermo, cambiando las tasas de cambio de la moneda local en odoo.

Pedro Coyoy

Configuración del nuevo servidor con las siguientes credenciales.

139.177.205.141:8069

Pedro Coyoy / Pablo Reyes

Revisión de los reportes de Odoo para validar el error que esta desplegando el reporte de cocina y ventas. Pedro Coyoy / Edwin de Paz

| Próximos Pasos | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Revisión de las correcciones de XoMobile y hacer todas las pruebas necesarias para corregir los temas pendientes. | Pedro Coyoy / Equipo Soporte | 11.11.2021 |
| Hacer las pruebas del desarrollo realizado para el proyecto de SmartINV | Pedro Coyoy / Equipo CPM | 12.11.2021 |
| Configuración de los módulos de Odoo en el nuevo servidor, habilitando la opción de backup y snapshot automático del servidor. | Pedro Coyoy | 14.11.2021 |